Fotódokumentáció

50%- os készültség

- TOP – 3.1.1 – 16 – KO1 – 2019 - 00006

A Baji úttal párhuzamosan tervezett kerékpárút megvalósulása megkezdődött.

A munkaterület átadása 2021. március 25.

A kivitelezés az ivóvízvezeték cseréjével megkezdődött és több ingatlan már az új hálózaton keresztül kapja az ivóvizet.  A korszerűsítés kapcsán a kerékpárút burkolata alatt a meglévő, elöregedett vezeték korszerű PVC csőre módosult.

A kivitelezés az Ady Endre úti csomóponttól indul és ütemezetten halad a végszelvényig.

Közben a korszerű közvilágítási hálózat is kiépítésre kerül, ami új közvilágítási oszlopok kihelyezését jelenti a Wass Albert utcáig.

A kerékpárút egyes szakaszain már kiépítésre került burkolat. Az Ady Endre út környezetében a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedésére közös felület került kialakításra.

Folyamatban van a viziközmű építés, szegély építés, alapréteg építés és a kerékpárút burkolatának építése is.

A munkálatok ütem szerint haladnak.

A munkaterület képekben: